Center Management System:

المميزات :

الجزء الاول :

- صفحة تسجيل ك ادمن و مساعد

- صفحة ل اضافة و تعديل و حذف طالب (مساعد)

- صفحة اضافة و تعديل و حذف مجموعات و سيشن(مساعد)

- صفحة تسجيل الحضور (مساعد)

- صفحة المالية(مساعد)

- صفحة تقارير للمالية وللحضور  (مساعد)

- تصميم الصفحات متوافقة مع جميع الشاشات

التسليم :  يوم 26 – 7- 2026

الجزء الثاني : (الادمن فقط)

- صفحة خاصة بالدرجات عبارة عن تسميع كلمات و البرجراف و امتحان

- صفحة ادارة ل الادمن تحتوي علي :

  - اضافة وحذف وتعديل مساعدين

  - اجمالي المالية

  - اجمالي عدد الطلبة لكل مجموعة و ك كل

  - تقارير كامل لكل طالب وتصديره ك ملف pdf للطباعة

  - تصميم الصفحات متوافقة مع جميع الشاشات

التسليم :  يوم 8 – 8- 2026

الصيانة :

مدة سنة تشمل تعديلات و مشاكل , عند اضافة ميزة جديدة تحسب التكلفة الخاصة بها

رفع الموقع علي استضافة مجانية مع اتاحية الموقع العمل من خلال الكمبيوتر او اللاب توب بدون انترنت

تكلفة الموقع :

5000 جنيها

Accounts :

| Name | Phone | Password | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Mr Ibrahim | 01006002853 | MrIbrahim3#$9087 | Admin |
| Asmaa Zalabia | 01552079907 | Asmaa_Zalabia@3153 | Assistant |
| Salma Mohamed | 01225109686 | *&123Salma_Mohamed | Assistant |
| Ghada Sabal | 01061456283 | __GhadaSabal#@12 | Assistant |
| Samia El Nahas | 01016383049 | SamiaElNahas!@#01 | Assistant |